Compte-rendu du 09/01/2024
Projet PHP Cosplay
# Documentation
## Réalisé
Récapitulatif technique
- Maquettes
- Diagramme de Pert
- Gantt
# BDD
## Réalisé
- Base de données (structure)
- Triggers pour les tables « utilisateur » et « evenement » pour la clé primaire
## à faire
- Triggers pour contrôler les entrées utilisateur
- Procédures stockées (Fait durant la conception du site)
# Site PHP
## Réalisé
Préparation de PhpStorm (Xdebug, CodeSniffer) et de codeIgniter
## à faire
1. Les éléments partagés entre les pages (header, navbar, footer...)
2. Page Inscription et Connexion
3. Espace Admin (M + V + C)
4. Espace Candidat
5. Inscription à un concours
6. Système de notation
7. Accueil
8. Système de liste d’attente
9. Système pour décerner les prix